Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Katowicach
ePuap

Wszczęto  z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak OS.6236.1.2019.SO z dnia 28 października 2019 r., zmienionej decyzją znak OS.6236.15.2020.SO z dnia 19 sierpnia 2020 r. o konieczności niezwłocznego usunięcia i zagospodarowania odpadów zmagazynowanych niezgodnie z przepisami przez spółkę Mundo Trade Sp. z o. o., na terenie działki o nr: 2171/78 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej, poprzez przedłużenie terminu realizacji decyzji do dnia 15 lipca 2022 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadania polegającego na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z terenu przy ul. Brzezińskiej w Mysłowicach w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Mysłowice a konsorcjum w składzie Hydrogeotechnika Sp. z o. o. i GEOCOMA Sp. z o. o., Sp. k. informuję, że nie wszystkie odpady z przedmiotowego terenu zostały usunięte z uwagi na fakt, że ich ilość przekroczyła ilość 8 tys. Mg przewidzianą w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Wykonawcą. Obecnie trwają prace mające na celu zabezpieczenie pozostałych odpadów i oszacowanie ich ilości. Niezwłocznie po tych czynnościach uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy, który usunie i zagospodaruje pozostałe na terenie przedmiotowej działki odpady, dlatego konieczne jest przedłużenie terminu realizacji decyzji do dnia 15 lipca 2022 r.

W związku z powyższym zwracam się o opinię dot. możliwości zmiany decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice znak OS.6236.1.2019.SO z dnia 28 października 2019 r., zmienionej decyzją znak OS.6236.15.2020.SO z dnia 19 sierpnia 2020 r. we wskazanym wyżej zakresie. Z uwagi na charakter sprawy proszę o pilne ustosunkowanie się.

Załączniki:
1.kopia decyzji znak OS.6236.1.2019.SO z dnia 28 października 2019 r.,
2.Kopia decyzji OS.6236.15.2020.SO z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Otrzymują: 
1.adresat 
2. OS – a/a